Handoff técnico y funcional
FAMEDIC–LeoV

Adecuación de plataforma y APIs para el MVP del asistente virtual

Dirigido a: Lalio | Versión 1.0 | 12 de julio de 2026

Convención de nombres: en este paquete, “LeoV” identifica al asistente virtual de FAMEDIC. “Leo” se reserva para referirse al destinatario humano cuando corresponda.

# 1. Propósito

Alinear la plataforma FAMEDIC, la API Akubica y la futura integración del proveedor con las definiciones funcionales, conversacionales, operativas y de seguridad aprobadas para LeoV. Este documento convierte los hallazgos detectados en decisiones, requerimientos implementables, preguntas técnicas y criterios de aceptación.

# 2. Resultado esperado

Un MVP de LeoV centrado principalmente en usuarios finales atendidos por WhatsApp.

Conocimiento estable proveniente de documentos vigentes y datos dinámicos obtenidos por API.

Autenticación y verificaciones sensibles mediante OTP por SMS.

Búsqueda y cotización confiable de estudios, incluyendo variantes y cantidades de elementos.

Acciones transaccionales controladas, con confirmación previa y trazabilidad.

Entrega segura de resultados y facturas, sin adjuntar documentos sensibles directamente en WhatsApp.

Un contrato API completo, consistente entre OpenAPI, Postman y guías.

# 3. Decisiones funcionales aprobadas

| ID | Tema | Decisión |
| --- | --- | --- |
| DEC-001 | Alias | El asistente virtual se denominará LeoV en documentos técnicos e internos. |
| DEC-002 | Público principal | LeoV atenderá prioritariamente a usuarios finales. Empresas y médicos recibirán información general solo cuando lo soliciten expresamente. |
| DEC-003 | Canal | WhatsApp es el canal principal; las respuestas deben ser breves, móviles, sin tablas anchas y con una pregunta principal por mensaje. |
| DEC-004 | Fuentes | API de producción para datos dinámicos; base vigente para conocimiento estable; contenido histórico nunca como respuesta vigente. |
| DEC-005 | Farmacia | Nueva compra y catálogo suspendidos. Pedidos históricos consultables. Mantener respuesta 503 para funciones desactivadas. |
| DEC-006 | Cancelaciones | LeoV no cancela pedidos. La solicitud se escala; mantener endpoint desactivado mientras no exista proceso aprobado. |
| DEC-007 | Pago | LeoV no procesa ni tokeniza pagos. Puede preparar el carrito y, si se aprueba técnicamente, generar una liga para completar el pago en FAMEDIC. |
| DEC-008 | Resultados | No interpretar resultados ni enviar PDF como adjunto. Requieren sesión, OTP SMS y liga temporal segura. |
| DEC-009 | Facturas | Solicitud dentro del mismo mes calendario; acceso y descarga mediante control reforzado y liga segura. |
| DEC-010 | Estudios ambiguos | No seleccionar automáticamente variantes. Comparar coincidencia exacta, cantidad de elementos, aliases y componentes; mostrar máximo tres opciones. |

# 4. Alcance recomendado del MVP

## 4.1 Capacidades a habilitar

Información general de FAMEDIC, Plan Básico, relación con ODESSA y servicios vigentes.

Registro y acceso de LeoV mediante OTP por SMS.

Consulta de marcas, categorías, estudios, detalle, preparación, cita, precios, sucursales y disponibilidad.

Resolución de ambigüedad de estudios y variantes.

Carrito: consultar, agregar, retirar, vaciar y consultar totales, siempre con confirmación en modificaciones.

Pacientes/contactos y direcciones: consulta y CRUD con confirmación.

Preparación de checkout y generación de liga de pago, condicionada a seguridad, expiración y confirmación.

Pedidos: listado, estado, productos y pedidos históricos de Farmacia.

Resultados y facturas: consulta de disponibilidad y generación de acceso seguro.

Perfiles fiscales y solicitud de factura.

Escalamiento humano con transferencia de contexto mínimo.

## 4.2 Fuera del MVP o bloqueado

Cobro o captura de tarjeta en WhatsApp.

Interpretación clínica, diagnóstico o recomendación de medicamentos.

Cancelaciones y reembolsos automáticos.

Farmacia nueva.

Fusión automática de cuentas.

Cotizaciones o contratación B2B.

Citas autónomas hasta validar slots, sucursal, confirmación y proceso operativo.

Descarga directa Bearer-native hacia el usuario mientras no exista liga segura.

# 5. Hallazgos sobre la API actual

| ID | Prioridad | Módulo | Hallazgo | Acción requerida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HAL-001 | P0 | Autenticación | La API documentada usa OTP por correo; el MVP aprobado requiere OTP por SMS. | Adaptar registro, login y verificaciones sensibles a SMS, con correo como respaldo opcional. |
| HAL-002 | P0 | Resultados/facturas | La API devuelve PDF binario con Bearer; no existe liga temporal ni segundo factor. | Crear endpoint de liga segura temporal, ligado a usuario y recurso. |
| HAL-003 | P0 | Contrato API | OpenAPI, Postman y guías no presentan la misma cobertura. | Entregar OpenAPI consolidado con todas las operaciones disponibles. |
| HAL-004 | P0 | Autorización | No está documentada la validación de titularidad por recurso. | Documentar y probar autorización para pedidos, resultados, facturas, contactos y direcciones. |
| HAL-005 | P0 | OTP | No están documentados TTL, intentos, reenvíos, bloqueo ni anti-enumeración. | Implementar y documentar política completa. |
| HAL-006 | P1 | Catálogo público | Documentos funcionales permiten consulta pública, pero Postman envía Bearer. | Confirmar y definir si catálogo/precios son públicos. |
| HAL-007 | P1 | Estudios | No se demuestra soporte para aliases, elementos, componentes ni equivalencias. | Enriquecer búsqueda y detalle. |
| HAL-008 | P1 | Citas | POST de cita no incluye store_id ni slots; no se sabe si confirma o solicita. | Rediseñar o aclarar contrato y flujo. |
| HAL-009 | P1 | Idempotencia | No está documentada en operaciones de escritura. | Agregar Idempotency-Key o mecanismo equivalente. |
| HAL-010 | P1 | Escalamiento | No existe endpoint documentado para transferir contexto a atención. | Crear integración o definir mecanismo operativo. |
| HAL-011 | P1 | Errores | Códigos y políticas de reintento están incompletos. | Estandarizar errores y clasificación retryable/no retryable. |
| HAL-012 | P2 | Postman | Environment contiene variable password aunque el flujo no la usa. | Eliminar variable y asegurar secretos. |

# 6. Requerimientos obligatorios P0

REQ-AUT-001 — OTP SMS para registro y login
Enviar código por SMS; correo opcional como respaldo. La API no debe requerir contraseña para el canal LeoV.

REQ-AUT-002 — Política OTP
TTL recomendado 5 minutos; 5 intentos; reenvío después de 60 segundos; máximo 3 reenvíos en 15 minutos; bloqueo temporal; uso único; asociación a intención.

REQ-AUT-003 — Protección anti-enumeración
Las respuestas de solicitud de código no deben revelar si una cuenta existe.

REQ-SEC-001 — Titularidad del recurso
Cada endpoint debe comprobar que el token puede acceder al recurso solicitado.

REQ-SEC-002 — Ligas seguras
Generar ligas de resultados y facturas con TTL de 60 minutos, revocables, sin datos sensibles en URL y con registro de apertura.

REQ-API-001 — OpenAPI completo
La especificación debe cubrir todas las rutas liberadas y coincidir con Postman y guías.

REQ-API-002 — Idempotencia
Operaciones CREATE/UPDATE/DELETE críticas deben aceptar una clave idempotente.

REQ-OPS-001 — Escalamiento
Definir endpoint o mecanismo para enviar contexto mínimo a atención humana y confirmar que fue recibido.

# 7. Requerimientos funcionales P1

Catálogo: devolver nombre oficial, aliases, element_count, components, preparación, cita, marca, precio, cobertura, disponibilidad y vigencia.

Búsqueda: aceptar errores ortográficos y devolver score/tipo de coincidencia sin declarar equivalencias no confirmadas.

Citas: exponer sucursal, slots reales, zona horaria, estado solicitado/confirmado, reglas de reprogramación y cancelación.

Payment link: definir expiración, un solo uso, relación con carrito, invalidez después del pago y qué ocurre si cambia el carrito.

Errores: incluir code estable, message segura, details validables, correlation_id y retryable.

Auditoría: registrar usuario, canal, intención, endpoint, resultado, identificador, error y escalamiento sin guardar secretos.

Perfil y planes: confirmar endpoints o declarar fuera de MVP para perfil principal, familiares, plan activo y beneficios.

# 8. Preguntas de decisión para Lalio

¿Los endpoints de catálogo funcionan sin Bearer token? ¿Cuál será la política definitiva?

¿Qué proveedor SMS utiliza FAMEDIC y puede reutilizarse para la API Akubica?

¿Cuál será la política final de OTP y token de sesión?

¿Cómo se evita que un usuario consulte un order_id, contact_id o invoice_id ajeno?

¿Puede implementarse una liga segura temporal sin exponer Bearer token al navegador o WhatsApp?

¿El payment link es de un solo uso? ¿Qué TTL admite y cómo se invalida?

¿La cita creada queda confirmada o solo solicitada? ¿Cómo se selecciona sucursal y slot?

¿Qué campos devuelve actualmente el catálogo para componentes y variantes?

¿Qué mecanismo se usará para escalamiento humano y recepción de contexto?

¿Cuál será la fuente técnica oficial tras la actualización: OpenAPI consolidado?

# 9. Entregables solicitados a Lalio

OpenAPI 3.x consolidado y versionado.

Colección Postman y environment sanitizado.

Matriz endpoint–capacidad–estado de liberación.

Política de OTP, tokens y sesiones.

Catálogo de errores con ejemplos.

Evidencia de autorización por recurso.

Evidencia de idempotencia.

Pruebas de ligas seguras de resultados y facturas.

Pruebas de búsqueda de variantes de estudios.

Pruebas de payment link y citas.

Mecanismo documentado de escalamiento.

Reporte de resultados del checklist de aceptación.

# 10. Orden recomendado de implementación

Confirmar alcance cerrado del MVP y decisiones de autenticación.

Implementar OTP por SMS y política de sesión.

Completar OpenAPI y estandarizar errores.

Fortalecer autorización, idempotencia y auditoría.

Implementar ligas seguras para documentos.

Enriquecer catálogo y búsqueda de variantes.

Definir y ajustar citas, payment link y escalamiento.

Ejecutar checklist de seguridad y pruebas end-to-end.

Entregar contratos definitivos al proveedor externo.

# 11. Criterio de liberación

Una capacidad solo podrá declararse “Habilitada en producción” cuando exista contrato API definitivo, controles de seguridad, pruebas satisfactorias, evidencia, manejo de errores, trazabilidad y aprobación funcional. La existencia de un endpoint no equivale a autorización de uso por LeoV.